## Slide 1: Sesión Informativa
Aplicación del “Sistema Pakal” al Contrato Abierto de Prestación de Servicios de Red Local de Comunicaciones UNINET, S. A. de C. V., del CONACYT, C-30/2014
16 MAYO 2016

## Slide 2: Avance general
Pruebas técnicas: mesa de servicios
Pruebas técnicas: telefonía
Pruebas técnicas: administración y gestión de los servicios

## Slide 3: Próximos pasos
Pruebas técnicas: seguridad
Aplicación encuestas de satisfacción

## Slide 4: Cronograma Actualizado
Termino de pruebas – MAYO
Entrega de supervisión - MAYO
Reunión con UNINET SOC
Entrega de LOGS de equipos instalados
Reunión con encargado del área de seguridad informática CONACYT
Entrega de configuraciones por parte de ALCATEL
Puesta en marcha de las encuestas

## Slide 5: 2016